Завдання 3: Опис стратегії тестування

1. Пріоритетні типи тестування:

З огляду на обмежені ресурси (2 QA інженери) та короткий термін (2 місяці), пріоритетними будуть наступні типи тестування:

- Функціональне тестування:

- Основна мета — переконатися, що всі ключові функції веб-сайту працюють коректно (авторизація, пошук, відтворення музики, плейлисти).

- Причина пріоритету: без функціональної стабільності інші типи тестування втрачають сенс.

- Регресійне тестування:

- Проводиться після кожного виправлення дефектів або оновлення функціоналу, щоб переконатися, що нові зміни не порушили раніше працюючі функції.

- Причина пріоритету: уникнення рецидиву багів у критичних модулях.

- Critical Path Testing («критичний шлях»):

- Зосередження на основних сценаріях використання: авторизація, пошук треку, відтворення музики.

- Причина пріоритету: забезпечення коректної роботи найбільш важливих функцій, що формують основний користувацький досвід.

- Юзабіліті тестування:

- Перевірка зручності використання сайту: логічність навігації, доступність важливих елементів, зрозумілість інтерфейсу.

- Причина пріоритету: покращення користувацького досвіду, що особливо важливо для музичного сервісу.

- Мінімальне безпекове тестування:

- Тестування авторизації, захисту даних користувача та безпеки введення даних.

- Причина пріоритету: високий ризик у разі проблем із захистом даних, але через обмеженість ресурсів фокус лише на критичних аспектах.

2. Послідовність тестування:

- Димове тестування:

- Мета: перевірити працездатність основних функцій (логін, пошук, відтворення треків).

- Час виконання: перший тиждень тестування.

- Функціональне тестування:

- Тестування основних модулів (авторизація, пошук, плейлисти).

- Паралельно розробляються та виконуються тест-кейси для кожного модуля.

- Critical Path Testing:

- Перевірка основних сценаріїв: від авторизації до відтворення музики.

- Виконується після функціонального тестування.

- Регресійне тестування:

- Проводиться після кожного циклу виправлення дефектів.

- Автоматизація повторюваних тестів (за можливості).

- Юзабіліті тестування:

- Оцінка зручності інтерфейсу, збір відгуків від команди.

- Пропозиції щодо покращення, якщо це можливо в рамках проєкту.

- Мінімальне безпекове тестування:

- Перевірка авторизації, коректність обробки введення даних.

- Тестування на основні уразливості.

3. Стратегія звітності:

- Щоденні стендапи:

- Формат: короткий звіт у форматі «що зроблено/що планується/перешкоди».

- Канал: чат або мітинг у зручному форматі (Slack, Zoom).

- Щотижневі звіти:

- Документ із детальним описом:

  - Кількість виконаних тест-кейсів.

  - Виявлені дефекти (кількість, пріоритет).

  - Статус виконання тест-плану.

- Надається команді розробки та зацікавленим сторонам.

- Звіти після кожного регресійного тестування:

- Список перевірених сценаріїв.

- Стан дефектів: виправлені/нові.

- Оцінка ризиків перед наступним релізом.

- Фінальний звіт:

- Узагальнення результатів тестування:

  - Відсоток виконаних тестів.

  - Кількість критичних/високих дефектів.

  - Чи досягнуті метрики завершення (наприклад, 90% успішних тестів).

- Рекомендації щодо готовності продукту до релізу.

Обґрунтування вибору стратегії:

- Маленька команда (2 QA інженера):

- Фокус на пріоритетних тестах, які забезпечують найвищу цінність.

- Мінімізація ручної роботи за допомогою автоматизації повторюваних регресійних тестів (за можливості).

- Короткі строки (2 місяці):

- Оптимізація процесу за рахунок чіткої послідовності тестування.

- Димове тестування дозволить одразу виявити грубі помилки та не витрачати час на нефункціональні модулі.

- Швидка перевірка ключової функціональності:

- Використання підходу «Critical Path» допоможе забезпечити стабільність критичних сценаріїв навіть у разі обмежень по часу.

- Збалансована звітність:

- Щоденні стендапи допомагають вчасно виявляти проблеми.

- Щотижневі звіти дають змогу відслідковувати прогрес і адаптувати тестування за потреби.

- Зниження ризиків:

- Регресійне тестування після кожної зміни мінімізує ризик нових дефектів.

- Безпекове тестування, хоч і мінімальне, захищає від основних загроз.